Москальцов Станислав Юрьевич 587-2

1) В. Выполнена ли задача в полном объёме согласно ТЗ? Если задача выполнена не в полном объёме, то почему? Если в ходе разработки ТЗ частично или полностью пришлось изменить, то почему?

О. Задача выполнена в полном объёме, ТЗ изменять в ходе разработки не пришлось.

2) В. - Выполнена ли задача в срок? Сколько потребовалось человеко-часов на выполнение всех лабораторных, включая написание пояснительной записки? Какие задачи заняли больше всего времени и создали больше всего трудностей? Были ли это форс-мажорные трудности или этих трудностей можно было избежать? Если программа разработана не в срок, то почему? Если какие-либо этапы разработки были завершены не в срок, то почему? Сколько времени заняло написание документации (составление отчетов, рисование диаграмм) от общего времени разработки?

О. Задача не выполнена в срок. На выполнение всех лабораторных работ включая написание пояснительной записки ушло примерно 50 часов. Больше всего времени заняла 3 лабораторная работа, около 20 часов, т.к. в этой лабораторной работе создавалась основная бизнес-логика приложения. Все этапы завершены в срок. Составление всех отчётов (включая пояснительную записку) заняло 2-3 часа.

3) В. - Было ли ТЗ написано в достаточном для реализации объёме? Были ли найдены в ТЗ ошибки или противоречия? Достаточно ли понятна работа приложения из предоставленных макетов интерфейса?

О. ТЗ написано в достаточном объёме. Ошибок или противоречий найдено не было. Работа приложения из представленных макетов понятна.

4) В. - Были ли найдены ошибки в примечаниях от руководителя?

О. Ошибок найдено не было.

5) В. - Возникали какие-либо затруднения при работе со средой разработки, системой версионного контроля, редактором диаграмм? Удобна ли в использовании система версионного контроля? Удалось ли следовать индивидуальной модели ветвления при разработке?

О. Затруднений при работе с Visual Studio и Git не возникало, за исключением того, что Visual Studio достаточно долго грузится и иногда тормозит в отличие от “Rider” от JetBrains. Также для удобства работы в Visual Studio необходимо ставить дополнительные расширения от тех же JetBrains, которые за всё время разработки отключались 2-3 раза и «слетала» лицензия по неизвестным причинам, и для того, чтобы это исправить уходило время. Трудности возникали при работе с редактором диаграмм Enterprise Architect, достаточно громоздкий интерфейс, перегруженный множеством функций, которые не использовались при составлении диаграмм. Для того, чтобы построить простую диаграмму необходимо было просмотреть несколько видео-гайдов. Возможно, аналог от Microsoft “Visio” имеет более интуитивно понятный интерфейс и прост в использовании.

6) В. - Возникли ли какие-либо затруднения при проведении приёмочного тестирования? Сколько раз пришлось проводить приёмочное тестирование и исправлять замечания, прежде чем заказчик принял проект? Если более одного раза, то почему? Что можно исправить или изменить, чтобы в будущем сдача проекта проходила быстрее?

О. Затруднений при проведении приёмочного тестирования не возникало. После первого приёмочного тестирования была исправлена вёрстка приложения и оптимизированы 1-2 функции.

7) В. - Общее заключение. Чему удалось научиться в ходе выполнения лабораторных работ? Можно ли считать проект завершенным успешно?

О. По началу проект казался достаточно сложным для нашего опыта в разработке. В ходе выполнения лабораторных работ удалось научиться подключать необходимые сторонние библиотеки через NuGet для реализации сериализации и десериализации объектов в текстовый формат. Были получены новые навыки работы с WindowsForms. Также были получены знания о тестировании проекта, в частности юнит-тесты, их необходимость и важность. В целом проект можно считать завершенным и готовым к использованию.

Время затраченное на все этапы (лабораторные):

- Развертка внутренней инфраструктуры и разработки.

На создание репозитория и подготовку к созданию проекта ушло в районе 1-2 часов, т.к. опыт работы с GitHub уже имелся.

- Разработка бизнес-логики приложения.

На базовую разработку бизнес-логики приложения ушло 7-8 часов. Для выполнения данного этапа необходимо было изучить стороннюю библиотеку Newtonsoft JSON.NET для реализации сериализации и десериализации объектов.

- Разработка пользовательского интерфейса.

На третий этап ушло больше всего времени, 16-19 часов, т.к. были просмотрены необходимые видеоматериалы для выполнения данного этапа. Было изучено получение данных с элементов управления и взаимодействие данных между формами. В этом этапе была проделана основная работа над проектом.

- Юнит-тестирование.

На данный этап было потрачено в районе 8 часов, этап включал в себя изучение общих принципов написания юнит-тестов, правильность составления юнит-тестов и их необходимое количество для покрытия кода тестами на 100%.

- Функциональное расширение и релиз проекта.

В районе 6 часов было потрачено на функциональное расширение проекта и автоматизации сборки установочного пакета. На данном этапе трудностей не возникало.

- Составление проектной документации.

На составление пояснительной записки, ретроспективы и календарного плана ушло 4-5 часов.

В целом на весь проект в сумме было потрачено приблизительно 45-50 часов.